临朐“光萤管家”户用光伏安装劳务承包合同

甲  方：潍坊协创新能源开发有限公司                联系地址：潍坊临朐老面粉厂院内

联系人：       韩祥明                           联系电话：   15169627666

甲  方：东营聚能光伏设备安装中心                联系地址：山东东营

联系人：      时文强                           联系电话：   18654602444

依照《中华人民共和国民典法》有关法律、行政法规，结合本项目实际情况，遵守平等自愿、公平

诚信的原则。甲方将“晶享宝”户用光伏安装劳务承包给乙方。为明确双方责任、权力和经济关系，经双方

友好协商、就本项目的合作达成以下条款，以资双方共同遵守。

一、项目地点和期限:

1、安装地点: 山东省潍坊市

2、合同期限:自      年     月     日至      年     月     日

二、承包范围:

1、遮阳物、障碍物移除(烟筒、大阳能、直径15厘米以下的树木及其他遮阳物、障碍物等)。

2、施工安装、系统调试。

3、该项目安装需要的主要材料:包括C型钢（41*52）、C型钢（41*41）、方管（所需型号）、扁铁（4mm厚）、圆钢（φ14）、直流线（PV1-F-4红/黑）、交流线（铜芯）等。甲方按需求数量配送到施工现场，交流线（YJLY-3*16+1*10或YJLY-3*25+1*16）确认长度后由乙方从甲方仓库领取，以上材料不在结算范围内。

4、该项目安装需要的辅材:包括三角、底座、直连、内六角螺丝（10*30和10*80）、膨胀螺丝（M12*80和M12*120）、防水卷材、PVC管、中压（成套）、边压（成套）、黄绿接地线（16㎡）等。乙方定期从甲方仓库领取，甲方按照进货价格待结算时扣除。以上物料采购费用均已包含在安装费中，不再另外结算。

5、该项目安装需要的配件:包括沥青漆、结构胶、PVC直接、弯头、三通、卡子、MC4、铜铝鼻子、接线端子、刺破垫片、接线端子、鸭口、钢鼻子、金属套管（40蛇皮管）、胶布、自喷漆、防锈漆、扎丝等。乙方自行采购，以上物料采购费用均已包含在安装费中，不再另外结算。

6、特殊施工工艺（如：庭院施工、高层施工）施工中所需的吊装机械、云梯车、混凝土预制件、商混等费用由甲方承担。

7、乙方施工过程中所需专用工具由乙方自行解决，若乙方从甲方仓库租赁或借用的工具，待乙方使用完毕后自行归还，如有丢失或损坏等由乙方承担。

三、承包价格及结算方式

1、承包价格:  每块光伏组件￥:   80    元: 辅材、配件每户  40    元。 庭院安装￥:     元; (根据不同季节价格会适当调节)

2、结算方式:

(1)可结算进度: 组件安装完成且施工资料线上审核通过。

(2)结算周期: 每户施工完成，15天进行对账结算，乙方提供相应金额的普通发票。

(3)支付方式:

a、第一个结算周期劳务费用作为乙方支付其工作人员工资的保证金，该周期费用在甲方确认乙方不存在拖欠其工作人员工资后，无息与最后一个结算周期劳务费用一并结算。

b、乙方每周四向甲方报结算清单和支付工作人员工资的凭证（包括但不限于工作人员确认单和付款凭证等）;

c、经甲方审核无误后3个工作日内（即次周三前）凭发票支付;

d、剩余5%为项目质量保证金，项目一年内无任何质量问题或出现问题已按规定时间修复的，一年后凭发票及时支付该保证金;

e、项目质量保证金累计扣满10000元的以后的项目不再扣除。

四、项目施工安装及整改

1、乙方必须按照甲方提供《施工安装标准规范》和《施工图集》施工安装; 并按甲方要求根据项目

安装进程进行线上申报。

2、经甲方或项目方提出整改意见的项目，应在下达整改通知之日计3日内整改合格，每超出一日

扣费该项目的施工费5%。

3、整改所用工时费及材料费由乙方自行承担。

4、乙方不具有整改能力或不愿整改或无法整改的项目由甲方安排他人整改或移除，由此导致的费用

由乙方承担。

5、凡因乙方施工不当给甲方导致的所有损失由乙方全额承担。

6、合同期内，未经甲方同意，乙方不得随意停工，如因乙方中途停工导致甲方工程未能按预期完成

所导致的损失由乙方承担。

7、单电站未整体完工的甲方不予结算。

五、安全施工

1、乙方须对施工人员进行安全操作规程的培训教育，乙方有责任和义务为施工人员投保《建筑工程意外保险》，保险费用及施工人员的安全防护费用已包含在安装费中，保险理赔金额死亡赔付不低于50万元，医疗赔付不低于10万元，合同签订时乙方提交保险公司保单给甲方审核，复印件乙方盖公章或签字后甲方留存保单人员身份证复印件留甲方存档。

2、严格按照有关安全生产的法律法规的规定进行施工，保证工程的安全性，施工期间的安全防护和安全事故，包括由此导致的人身安全和财产损失均由乙方自行承担，若间接造成甲方经济损失的，乙方应予以赔偿。

3、乙方应当自行或者配合甲方做好每日工作人员的考勤工作，考勤表作为乙方费用结算材料的附件提交甲方（如甲方代乙方进行考勤登记的，仅为出于防止乙方拖欠其工作人员工资目的，并不视为甲方与乙方工作人员之间存在劳动合同关系）。

六、双方权利和义务

甲方权利和义务：

（1）甲方对乙方安装施工具有指导与管理的权利;

（2）甲方对乙方的工程质量、进度及材料质量、用量具有监督检查的权利;

（3）甲方对乙方浪费、盗换、盗拿甲方所提供的物料具有按合同规定惩罚的权利；

（4）若乙方原因给甲方导致声誉或经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿，并具有单方面终止本合同的权利，情节严重的依法追究其刑事责任；

（5）甲方具有按合同规定及时支付乙方安装费用的义务。

乙方权利和义务：

（1）乙方不得将该项目进行转包或者分包，如甲方发现乙方存在转包或者分包行为，甲方有权拒绝支付劳务费用并有权解除本合同。

（2）乙方到达现场后应首先根据甲方提供的配料表进行物料清点。清单无误后物料保管责任由乙方负责，如发生物料丢失或因保管不当造成相关经济损失，乙方应照价赔偿。

（3）结合安装标准及施工图纸的要求，将标注的遮阳物首先移除方可施工，若未按照要求移除给甲方导致的损失由乙方承担。

（4）检查周边是否存在其他可能产生遮阳的物体，若有及时移除，不能及时移除的应及时汇报给甲

方工程主管。

（5）乙方应根据现场实际情况进行勘察测算，如遇实际可安装数量与图纸设计有差别的，首先跟甲方工程主管沟通，由工程主管做出决定后再跟户主沟通。不得未经同意，私自跟户主交流类似问题，由此导致的责任由乙方承担。

（6）施工过程中：A 未经客户同意，不得随意拆改原设施结构（不包含约定内的移除项 ）；B由施工原因导致的瓦面及其他处破损应及时修复; C由以上原因或其他因施工不当导致的直接及关联损失由乙方承担。

(7) 乙方必须按照合同要求全部从甲方处采购相关物料，不得擅自采购或更换材料，如未按甲方要

求使用材料，如发现每次处1000元的罚款；导致项目不合格，所造成的损失由乙方全部承担。

(8) 乙方不得浪费、盗换、盗拿、馈送甲方所提供的物料，如经发现处实际价值的3倍赔偿，情节

严重的，依法追究其刑事责任。

(9)为确保该项目能够顺利进行，乙方在施工过程中与户主、业务员都要具有良好的沟通，不得因

沟通问题导致该项目进展受阻或终止或客户提出其他异议，由此导致的损失由乙方承担。

(10)甲方支付给乙方的安装费，乙方优先、及时发放雇工工资，不准出现拖欠现象，由此导致的问

题由乙方全面负责。甲方有权从工程应支款项中根据实际情况直接支付所拖欠的部分或全部雇工工资。

(11)项目完工后，及时清扫施工所导致的垃圾，确保现场清洁。

七、 项目质保范围与期限

1、 质保范围：由施工原因导致的项目缺陷需维修维护与因本项目施工给户主导致的房屋漏雨、非

项目固定点破损或固定点破损面过大或其他问题，户主并提出修复意见及其他问题；

2、质保期一年，自验收通过之日起计算。质保期内，乙方负责电站售后服务并承担相关人工辅料费用。

八、解决争议的办法

甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方应先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方

可向所在的人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份，双方各执壹份， 均具同等法律效力，签字盖章后生效。

甲方(盖章):                                 乙方(盖章):

授权代表(签字):                            授权代表（签字）：

日期:                                      日期：