分布式并网光伏电站总包合同

编号： 2023728

甲方： 井光义

乙方：  潍坊朝光新能源科技有限公司

经甲乙双方协商，依照《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则订立本合同。为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。

工程名称：  井光义  17.6KV分布式光伏电站

工程地点：   临朐县五井镇

建设装机容量： 17.6KV

乙方负责光伏电站系统的设计、采购、安装、施工，调试并网发电运行，国家电网的接入申请，调试验收等工作，每瓦综合单价为3.3元每瓦，总合同金额一共为（人民币）: 58000元，大写：五万捌仟元 圆整。

双方按以下协议内容遵照执行：

一、付款方式：

总合同金额分为三次支付：

第一次支付：甲乙双方签定合同后，甲方支付乙方款 30000 元，人民币大写： 叁万元万 元整，作为乙方的启动资金；

第二次支付：施工完成，甲方支付乙方 25000元，作为乙方的施工款。

第三次支付：并网完成，甲方支付乙方3000元，人民币大写：叁仟 元整 ，并网后付清。。

二、甲方负责内容：

1、甲方配合乙方办理项目的申请，并网以及验收工作。乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

2、自合同签订之日起，履行合同中约定的合同付款和结算义务；

3、有权根据合同约定，及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对承包人的设计，采购，施工等实施工作提出建议；

4、甲方在产品使用过程中应严格按照乙方用户手册进行使用，非培训人员不得擅自操作设备；

5、产品在使用过程中，如出现任何质量问题，甲方应及时通知乙方，以方便乙方及时响应给予售后服务工作；

6、若人为原因造成的设备等物品损坏，乙方不负责任，按照市场价格收取相关费用。

三、乙方负责内容：

1、乙方负责提供施工时所用光伏组件、并网逆变器、交流配电柜，光伏支架以及相应的安装和系统调试资料；

2、保证系统设备按合同约定时间运到施工现场，进行施工建设。

3、对因甲方原因给承包人带来的任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，乙方有权要求赔偿或（和）延长竣工日期；

4、如系统出现故障，甲方及时通知乙方维修，并保证及时解除故障，使电站及时发电保证效益；

5、在甲方需求产品技术答疑，产品应用指导时应提供准确、专业的技术指导；

6、若人为原因造成的设备等物品损坏，乙方不负责任，按照市场价格收取相关费用。

7、施工期间人员安全等工程管理事项，由乙方负责。

四、质量保证：

1、光伏组件免费质保10年，质量保证20年，逆变器免费质保9年。

2、质保期内，甲方通知乙方后，乙方在12小时内响应，24小时内到达现场解除故障，按业主要求组织及时到位的售后服务。

3、乙方设备标准必须符合相关国家标准、行业标准。

4、在质保期内因乙方设备的原因而出现问题，乙方无偿为甲方维护。

5、存在不遵守设备安装和维护指南、由不具备技术或资质认证的乙方以外的人员进行维修或改装、雷电、洪水或其他不可控事件、任何移动或重新安装的行为时，乙方不承担任何责任。

五、违约责任：

1、乙方所交产品规格、型号和质量不符合合同约定的，如果甲方不能使用的，乙方应负责包换或包修，并承担修理、调换的费用；若乙方不能修理或退还的，按照不能交货处理。

2、甲方应按照合同约定支付乙方货款，逾期付款的，每迟延一天，甲方应当支付乙方货物总价款2‰的滞纳金依次累计，逾期超过15天，乙方有权解除合同，因此造成的损失由甲方承担。

3、任何一方违反合同约定导致合同解除的，违约方应支付守约方合同总价款20%的违约金，如不足以弥补守约方损失的，违约方应赔偿守约方损失（包括产生的诉讼费、律师费等）。

六、工程验收：

工程验收工作由甲乙双方和当地电网公司联合验收，设备安装完成后甲方向当地供电公司提报书面并网调试、验收申请。供电公司安装完计量电表，即视为验收合格。工程同时竣工移交给业主负责。所安装的分布式光伏电站容量为17.6KV其项目形式为全额上网。（本工程以现行国家、省、市及相关规定的质量验收法规、规范、行业标准为质量评定验收标准）

七、争议及解决

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

八、其他

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。任何对本合同的修改，以双方书面签名盖章为准，并与本合同不可分割。

甲方：                               乙方： 潍坊朝光新能源科技有限公司

地址：                               账号 ： 15441801040003624

电话：                               开户行农业银行临朐支行东关分理处

身份证号：                           户名 潍坊朝光新能源科技有限公司

授权代表人：                         地 址 ：  临朐电商创业园6-90室

电 话 ：   15169627666